AIM 2.0 项目完整开发文档

## 文档编号：CA-AIM2.0-CORE-20260715

## 1 文档基础信息

### 1.1 项目基础定义

项目全称：AIM 2.0（AI Intelligence Middleware，AI 智能中枢 2.0）

所属平台：Chindows（基于 Ubuntu 26.04 自研定制操作系统）

项目定位：ChinAi 底层核心基座，完全替代 Ollama，统一管控离线 / 云端大模型、系统自动化任务、内网远程 AI 服务

开发边界：仅开发内核底座，不包含任何上层搭载应用（AI 文档、Srcli、OpWeb、AI GTK 记事本、AI 截图识别、AI MGR2.0 等上层工具不在本项目开发范围）

核心权限总纲

aim run 作为上层应用唯一标准调用入口，全权限无条件放行，无拦截、无弹窗、无二次确认，磁盘格式化、内核修改、虚拟机重装等高风险操作直接执行；

本机本地调用无鉴权校验，仅内网跨设备远程访问增加 Token 校验；

删除全部额外安全管控模块、算力调度独立模块、只读限制开关，整体极简设计。

### 1.2 文档用途

交付开发 AI / 开发人员，作为完整开发规范、功能定义、排期、验收标准统一依据。

### 1.3 术语说明

OpenCode：本项目底层执行引擎，内置 Plan 只读代理、Build 全权代理；aim run 固定绑定 Build 代理

上层搭载应用：思维导图内所有配套工具，独立于本内核项目，仅通过aim run调用内核能力

serve 远程模式：aim serve 启动内网服务，供局域网其他设备连接使用

推理后端：三种兼容类型，Ollama 本地模型库、vLLM 高性能本地推理、第三方云端大模型 API

## 2 整体架构分层（仅内核）

### 2.1 分层结构

交互接入层
aim 全套 CLI 命令行、GTK4 图形交互面板、TUI 轻量化终端界面

中枢调度核心层
任务队列、多会话池、后台服务托管、极简指令转发逻辑（无权限过滤分支）

OpenCode 引擎适配层
OpenCode 进程托管、Plan/Build 双代理封装、工具调用转发、多会话资源隔离

多推理兼容抽象层
统一接口对接三类推理后端，抹平不同模型服务调用差异

系统底层接口层
对接 Chindows 原生底层：硬件信息读取、进程控制、磁盘操作、QEMU/GNOME Boxes 虚拟机接口

极简持久化存储层
AES 加密存储 API 密钥、远程 Token、服务配置；SQLite 存储全量操作日志（仅记录，不拦截操作）

### 2.2 完全剔除模块（本项目不开发）

多级权限沙箱、高危操作拦截、操作确认弹窗

独立硬件算力调度模块、分布式算力管理

只读运行参数--readonly、权限管理子命令aim permission

系统操作快照、修改一键回滚机制

全局网络隔离、默认安全限制逻辑

### 2.3 仅保留最小安全逻辑（不干扰本机aim run调用）

aim serve 内网远程连接强制 Token 鉴权，防止局域网裸暴露；本机本地调用无校验

API 密钥、远程 Token、服务配置文件 AES 本地加密存储

全量操作日志持久化留存，仅用于事后故障排查，不阻断任何指令执行

## 3 CLI 指令完整功能规范

所有命令默认完整系统权限，无自动拦截；上层应用统一通过aim run发起自动化任务

| 指令 | 完整功能说明 | 权限执行规则 |
| --- | --- | --- |
| aim model | 模型统一管理：查看模型列表、离线 / 云端模型一键切换、显存 / 内存推理参数配置、模型加载 / 卸载 | 无任何操作拦截，可直接修改模型配置、读取本地 Ollama 存量模型仓库 |
| aim serve | 启动后台常驻 AI 服务、开启内网远程转发、自定义访问端口 | 本机本地调用无校验；局域网其他设备连接必须携带合法 Token，否则拒绝访问 |
| aim fix | 系统自动修复流水线，处理 GNOME 桌面故障、驱动报错、虚拟机异常、系统配置损坏 | 自动执行修复脚本，无确认弹窗，直接修改系统文件 |
| aim debug | 项目 / 系统日志解析、报错定位、代理执行记录完整回溯、分步调试 | 全量读写日志文件，无访问限制 |
| aim run | 上层搭载应用标准调用入口，接收任意系统指令、脚本、自动化任务内容并转发执行 | 跳过全部校验逻辑，直接对接 OpenCode Build 全权代理，所有高危操作无拦截、无确认、即时生效 |
| aim chat -g | 启动 GTK4 图形可视化对话面板 | 图形界面内置执行工具默认全系统权限，无安全弹窗 |
| aim chat -t | 启动轻量化 TUI 文本终端交互，适配无显示器 NAS / 服务器 | 极简交互，内存占用极低，操作无限制 |

## 4 上层应用调用标准规范

### 4.1 标准调用语法

bash aim run [任务内容/系统指令/脚本代码]

### 4.2 完整数据流链路

上层搭载应用 → aim run CLI 入口 → AIM 调度核心（无权限过滤） → OpenCode Build 全权代理 → Chindows 系统底层接口直接执行

### 4.3 调用约束

所有上层工具（文件管理、桌面自动化、网页 AI、截图识别等）必须统一使用aim run 作为内核交互通道，禁止直接调用 OpenCode 底层接口；

本机本地调用无任何 Token、权限校验，完全放开；

不存在全局开关、启动参数可以限制aim run写入 / 修改系统，仅远程访问存在 Token 防护。

## 5 分阶段开发计划（共 3 阶段，总周期 43 天）

### 阶段 1：底层基座与 OpenCode 引擎适配层（20 天）

#### 开发目标

完成底层运行基座，打通 OpenCode 与多推理后端兼容，实现基础模型管理能力

#### 开发内容

OpenCode 进程托管模块：后台常驻、崩溃自动重启、Plan/Build 双代理隔离封装

多推理后端兼容插件开发

Ollama 适配：直接读取本地 Ollama 模型仓库，复用存量量化模型文件，无需迁移

vLLM 对接接口，支持高性能本地离线推理

云端 API 统一适配器，标准化请求格式、密钥加密存储

aim model 完整命令逻辑开发

AES 加密持久化模块：密钥、Token、服务配置加密存储

#### 阶段交付物

可独立运行的后台 OpenCode 服务，aim model 全套命令可用，支持离线本地模型与云端 API 一键切换。

### 阶段 2：全套核心 CLI 命令集开发（14 天）

#### 开发目标

完成全部aim指令，实现aim run无拦截透传核心逻辑，支持内网远程 AI 服务

#### 开发内容

完整实现aim model / aim serve / aim fix / aim debug / aim run / aim chat全部命令

aim serve 内网转发与远程 Token 鉴权逻辑开发

aim run 专用无校验转发链路开发，固定绑定 OpenCode Build 全权代理

任务队列、多会话并行管理模块，多任务互不阻塞

#### 阶段交付物

完整可用aim命令行工具，上层应用可直接调用aim run执行任意系统自动化任务，支持多设备内网远程连接 AI 中枢。

### 阶段 3：GUI/TUI 交互界面 + Chindows 系统原生集成（9 天）

#### 开发目标

提供图形、轻终端双交互入口，深度适配 Chindows 操作系统

#### 开发内容

GTK4 图形面板（aim chat -g）
功能：模型可视化管理、任务队列实时监控、运行日志查看、后台服务状态展示；移除全部安全设置、权限弹窗页面

TUI 轻量化文本终端（aim chat -t）
适配 NAS 无屏设备，极简键盘操作，闲置内存占用≤100MB

Chindows 系统集成适配
systemd 守护单元，实现系统开机自启；对接系统休眠 / 唤醒信号，自动暂停、恢复 AI 推理任务

#### 阶段交付物

图形 + 轻量化终端双交互界面，完整适配 Chindows 系统镜像打包部署。

### 总周期汇总

20 天（阶段 1） + 14 天（阶段 2） + 9 天（阶段 3） = 43 天完整开发周期

## 6 技术栈规范

OpenCode 桥接层、aim CLI 命令工具：Go 语言开发

GTK4 图形可视化面板：GJS（GNOME 原生 JS，适配 Chindows Wayland 桌面环境）

TUI 轻量化终端界面：BubbleTea（Go 开源 TUI 框架）

存储方案

配置 / 密钥 / Token：AES 加密 JSON 文件

运行操作日志：本地 SQLite 数据库持久化存储

## 7 项目验收标准

### 7.1 权限核心验收项（最高优先级）

上层应用通过aim run执行磁盘格式化、内核修改、虚拟机重装等高风险操作，无弹窗、无拦截、无需二次确认，操作即时生效；

局域网外部设备连接aim serve必须携带正确 Token，本机本地调用aim run、各类aim命令无需任何鉴权；

不存在只读模式、权限限制开关，所有系统操作默认完全放行。

### 7.2 功能验收项

全部aim指令功能完整可用，覆盖思维导图全部命令；

完美兼容 Ollama 存量本地模型、vLLM 离线推理、各大云端 API；

GTK 图形面板、TUI 终端、CLI 命令行三端功能等价；

AIM 服务可随 Chindows 开机自启，休眠 / 唤醒可自动管理推理任务。

### 7.3 性能验收项

AIM 后台闲置内存占用 ≤ 200MB；

aim run 指令转发延迟 ≤ 100ms；

72 小时不间断持续运行，无内存泄漏、进程无崩溃。

### 7.4 兼容性验收项

完整适配 Chindows（Ubuntu 26.04 定制版）操作系统；

兼容多硬件平台：联想小新笔记本 i5、i9 台式主机、7×24 运行 NAS 设备；

可联动 QEMU/GNOME Boxes 虚拟机，完成虚拟机诊断、修复操作。

## 8 发布与迭代规划

CLI 测试版：阶段 2 开发完成后发布，仅提供命令行内核，核心aim run无拦截逻辑可用，不含图形界面；

Beta 完整版：三阶段全部开发完成，提供 GUI 图形面板 + TUI 轻终端全套交互能力；

正式版：内置打包进 Chindows 官方系统镜像，默认预装 AIM 2.0，移除预装 Ollama；默认全权限运行，无任何安全拦截；

长期迭代方向：仅扩展新增推理后端适配、优化任务调度效率，永久不新增任何默认权限拦截、安全管控类功能。

## 9 补充约束说明

本项目仅开发 AI 底层中枢内核，AI 文档管理器、GTK 记事本、Srcli 桌面操控、OpWeb 网页对话、AI MGR 硬件管家、截图识别等上层搭载应用属于独立项目，不在本开发范围；

所有上层应用仅允许通过aim run与本内核交互，内核预留标准化调用通道，不做跨应用权限隔离；

设计核心思路：极简、放权、优先服务上层自动化工具，减少一切人为操作限制，把系统操作决策权完全交付用户与上层应用。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）